แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน      จังหวัดนครศรีธรรมราช      กระทรวง  มหาดไทย

| ลำดับ ที่ | แผนงาน | ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง |  | ลักษณะงาน (/) |  | วิธีการ (การบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP) (/) |  |  |  | ออกแบบหรือ กำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว |  | แผนปฏิบัติการ |  |  | แผนการเบิกจ่าย |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | งาน/ โครงการ | รายการ | จำนวน (หน่วยนับ) | งานต่อ เนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป | งานที่เสร็จภายในปี | จัด ซื้อ | จัด จ้าง | ประมูลราคา | ประกวดราคา (e –gp) | มี (/) | ไม่มี (/) | ประกาศประมูลราคา/ประกวดราคา (เดือน/ปี) | คาดว่าจะลงนามในสัญญา(เดือน/ปี) | คาดว่าจะมีการส่งมอบปี.......(เดือน/ปี) | งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี.........(ล้านบาท) | เงินนอกงบประมาณหรือสมทบ (ล้านบาท) |  |
| (๑) | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอน กรีต | ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 250 เมตร | 1 โครง การ |  | 2561 | - | / | - | / | / | - | ก.พ.61 | มี.ค.61 | มิ.ย.61 | - | 1.4 |  |

ลายมือชื่อ…………………………………………….ผู้จัดทำ								ลายมือชื่อ……………………………….……………….ผู้รับผิดชอบ

ลงชื่อ  (นางสาวชยาภรณ์  รอดไฝ.)                                                                         	                    ลงชื่อ  (นายประดิษฐ์   แย้มอิ่ม.)

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ                                                                       	           ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

คำอธิบายวิธีการกรอก

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

……………………………………..

ช่องที่  (๑)		ให้เรียงลำดับตามความสำคัญ หรือความเร่งด่วนของงาน/โครงการ

ช่องที่  (๒)		ให้ระบุชื่อแผนงาน งาน/โครงการ  ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารงบประมาณ  รายจ่าย

ประจำปี

ช่องที่  (๓)	ให้ระบุประเภทงบรายจ่าย ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ และรายละเอียดของพัสดุ  หรืองานที่จะดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในแผนความต้องการครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง

ช่องที่  (๔)		ให้ระบุจำนวนหน่วยนับ เช่น รายการ เครื่อง ชุด เป็นต้น

ช่องที่  (๕) ถึงช่องที่ (๗)	ให้ทำเครื่องหมาย  /  ลงในช่องที่ต้องการตามสภาพข้อเท็จจริงหรือตามที่ประมาณการไว้

ช่องที่  (๘) ถึงช่องที่ (๑๓)	ให้ระบุเดือน และปีพ.ศ. ที่คาดว่าจะดำเนินการให้ใกล้เคียงกับความเป็นไปได้มากที่สุด

ช่องที่  (๑๔)	ให้ระบุรายละเอียดต่าง  ๆ  ที่ต้องการแจ้งให้ทราบเพิ่มเติม  หรือในกรณีมีข้อมูลที่แตกต่าง

หรือมิได้กำหนดหัวข้อไว้ในแบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

ผู้จัดทำ	หมายถึง  เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากผู้รับตรวจให้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

ผู้รับผิดชอบ		หมายถึง  ผู้รับตรวจตามความในประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเรื่องการ

จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  พ.ศ.  ๒๕๔๖

……………………………………

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน........  (งานพัสดุ).....กองคลัง..........................................................................

ที่...นศ  86002/..............................วันที่..............กุมภาพันธ์  2561...........................................................................................

เรื่อง   ประชาสัมพันธ์การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง(เพิ่มเติม) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561.................................

เรียน   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

เรื่องเดิม

ตามระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2561  ลงวันที่  26  มกราคม  2561 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน   สภาฯอนุมัติให้ดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายแยกโรงเรียนบ้านหัวปอ  หมู่ที่ 6  โดยลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต  ผิวจาราจรกว้าง 6.00 เมตร  ระยะทาง  250 เมตร งบประมาณ 1,400,000 บาท  (หนึ่งล้านสี่แสนบาทถ้วน)

ข้อเท็จจริง

เนื่องจากโครงการดังกล่าวมีวงเงินงบประมาณเกินล้านบาท จึงจำเป็นต้องดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อ

จัดจ้าง  ก่อนดำเนินโครงการต่อไป

ข้อระเบียบ

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามหนังสือของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ที่ ตผ 0004/ว 97 ลงวันที่  19  มีนาคม  2546  เรื่อง   ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  เรื่อง   การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  พ.ศ. 2546    ให้หน่วยงานรับตรวจดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง   สำหรับครุภัณฑ์ที่มีราคาเกิน  100,000 บาท   และที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาเกิน 1,000,000 บาท  โดยให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในวันที่  15   ตุลาคม  ของทุกปี    และส่งสำเนาให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคแล้วแต่กรณี  จำนวน 1  ชุด  ภายในวันที่ 31 ตุลาคม ของทุกปี    และกรณีที่มีการเพิ่มเติมตัดทอนรายละเอียด หรือระยะเวลาในแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ส่งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน จำนวน 1 ชุด ภายใน 15  วันนับแต่วันที่อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง  เพิ่มเติมหรือตัดทอน

ข้อเสนอแนะ

เห็นควรประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว ผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลฯ และประชาสัมพันธ์เสียงตามสายประจำหมู่บ้าน ให้ได้รับทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).............................................

(นางสาวชยาภรณ์  รอดไฝ)

เจ้าหน้าที่

ความเห็นของหัวหน้าเจ้าหน้าที่..............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

(ลงชื่อ)..........................................

(นางวนิดา   สังข์กล่อม)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ความเห็นของรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล...................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

(ลงชื่อ)..........................................

(นายจรูญ  บุญชูวงศ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

การพิจารณาของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน........................................................................................................................

(         )  เห็นชอบ              (        )   ไม่เห็นชอบ.........................................................

(ลงชื่อ)..........................................

(นายประดิษฐ์  แย้มอิ่ม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน      จังหวัดนครศรีธรรมราช      กระทรวง  มหาดไทย

| ลำดับ ที่ | แผนงาน | ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง |  | ลักษณะงาน (/) |  | วิธีการ (การบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP) (/) |  |  |  | ออกแบบหรือ กำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว |  | แผนปฏิบัติการ |  |  | แผนการเบิกจ่าย |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | งาน/ โครงการ | รายการ | จำนวน (หน่วยนับ) | งานต่อ เนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป | งานที่เสร็จภายในปี | จัด ซื้อ | จัด จ้าง | ประมูลราคา | ประกวดราคา (e –gp) | มี (/) | ไม่มี (/) | ประกาศประมูลราคา/ประกวดราคา (เดือน/ปี) | คาดว่าจะลงนามในสัญญา(เดือน/ปี) | คาดว่าจะมีการส่งมอบปี.......(เดือน/ปี) | งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี.........(ล้านบาท) | เงินนอกงบประมาณหรือสมทบ (ล้านบาท) |  |
| (๑) | โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ | ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านเนิน ตำบลบ้านเนิน ไป หมู่ที่ 3 , 7 บ้านเนิน บ้านหัวไม้ไผ่ ตำบลบ้านเนิน | 1 โครง การ |  | 2561 | - | / | - | / | / | - | มี.ค.61 | เม.ย.61 | มิ.ย.61 | - | 1.474 |  |

ลายมือชื่อ…………………………………………….ผู้จัดทำ								ลายมือชื่อ……………………………….……………….ผู้รับผิดชอบ

ลงชื่อ  (นางสาวชยาภรณ์  รอดไฝ.)                                                                         	                    ลงชื่อ  (นายประดิษฐ์   แย้มอิ่ม.)

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ                                                                       	           ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

คำอธิบายวิธีการกรอก

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

……………………………………..

ช่องที่  (๑)		ให้เรียงลำดับตามความสำคัญ หรือความเร่งด่วนของงาน/โครงการ

ช่องที่  (๒)		ให้ระบุชื่อแผนงาน งาน/โครงการ  ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารงบประมาณ  รายจ่าย

ประจำปี

ช่องที่  (๓)	ให้ระบุประเภทงบรายจ่าย ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ และรายละเอียดของพัสดุ  หรืองานที่จะดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในแผนความต้องการครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง

ช่องที่  (๔)		ให้ระบุจำนวนหน่วยนับ เช่น รายการ เครื่อง ชุด เป็นต้น

ช่องที่  (๕) ถึงช่องที่ (๗)	ให้ทำเครื่องหมาย  /  ลงในช่องที่ต้องการตามสภาพข้อเท็จจริงหรือตามที่ประมาณการไว้

ช่องที่  (๘) ถึงช่องที่ (๑๓)	ให้ระบุเดือน และปีพ.ศ. ที่คาดว่าจะดำเนินการให้ใกล้เคียงกับความเป็นไปได้มากที่สุด

ช่องที่  (๑๔)	ให้ระบุรายละเอียดต่าง  ๆ  ที่ต้องการแจ้งให้ทราบเพิ่มเติม  หรือในกรณีมีข้อมูลที่แตกต่าง

หรือมิได้กำหนดหัวข้อไว้ในแบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

ผู้จัดทำ	หมายถึง  เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากผู้รับตรวจให้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

ผู้รับผิดชอบ		หมายถึง  ผู้รับตรวจตามความในประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเรื่องการ

จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  พ.ศ.  ๒๕๔๖

……………………………………

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน........  (งานพัสดุ).....กองคลัง..................................................................................

ที่...นศ  86002/..............................วันที่..............กุมภาพันธ์  2561..............................................................................................

เรื่อง   ประชาสัมพันธ์การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง(เพิ่มเติม) ครั้งที่  2 ประจำปีงบประมาณ 2561.................................

เรียน   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

เรื่องเดิม

ตามระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2561  ลงวันที่  26  มกราคม  2561 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน   สภาฯอนุมัติให้ดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายแยกโรงเรียนบ้านหัวปอ  หมู่ที่ 6  โดยลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต  ผิวจาราจรกว้าง 6.00 เมตร  ระยะทาง  250 เมตร งบประมาณ 1,400,000 บาท  (หนึ่งล้านสี่แสนบาทถ้วน)

ข้อเท็จจริง

เนื่องจากโครงการดังกล่าวมีวงเงินงบประมาณเกินล้านบาท จึงจำเป็นต้องดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อ

จัดจ้าง  ก่อนดำเนินโครงการต่อไป

ข้อระเบียบ

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามหนังสือของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ที่ ตผ 0004/ว 97 ลงวันที่  19  มีนาคม  2546  เรื่อง   ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  เรื่อง   การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  พ.ศ. 2546    ให้หน่วยงานรับตรวจดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง   สำหรับครุภัณฑ์ที่มีราคาเกิน  100,000 บาท   และที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาเกิน 1,000,000 บาท  โดยให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในวันที่  15   ตุลาคม  ของทุกปี    และส่งสำเนาให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคแล้วแต่กรณี  จำนวน 1  ชุด  ภายในวันที่ 31 ตุลาคม ของทุกปี    และกรณีที่มีการเพิ่มเติมตัดทอนรายละเอียด หรือระยะเวลาในแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ส่งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน จำนวน 1 ชุด ภายใน 15  วันนับแต่วันที่อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง  เพิ่มเติมหรือตัดทอน

ข้อเสนอแนะ

เห็นควรประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว ผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลฯ และประชาสัมพันธ์เสียงตามสายประจำหมู่บ้าน ให้ได้รับทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).............................................

(นางสาวชยาภรณ์  รอดไฝ)

เจ้าหน้าที่

ความเห็นของหัวหน้าเจ้าหน้าที่..............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

(ลงชื่อ)..........................................

(นางวนิดา   สังข์กล่อม)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ความเห็นของรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล...................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

(ลงชื่อ)..........................................

(นายจรูญ  บุญชูวงศ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

การพิจารณาของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน........................................................................................................................

(         )  เห็นชอบ              (        )   ไม่เห็นชอบ.........................................................

(ลงชื่อ)..........................................

(นายประดิษฐ์  แย้มอิ่ม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  สายสามแยกโรงเรียนบ้านหัวปอ หมู่ที่ 6

ตำบลบ้านเนิน  อำเภอเชียรใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช  งบประมาณ 1,400,000  บาท

- จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง  					7 กุมภาพันธ์ 2561

- แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน  		8 กุมภาพันธ์ 2561

- เจ้าหน้าที่จัดทำเอกสารจัดซื้อจัดจ้างด้วย   			13 กุมภาพันธ์ 2561

- เจ้าหน้าที่ทรายงานขอซื่อขอจ้างเสนอหัวหน้าหน่วยงานเพื่อขอความเห็นชอบ 13 กุมภาพันธ์ 2561

- หัวหน้าเจ้าหน้าที่เผยแพร่เอกสารประกวดราคา     19 กุมภาพันธ์ – 23 กุมภาพันธ์ 2561

- กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศ/เอกสสารจัดซื้อจัดจ้างให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์                                                 26 กุมภาพันธ์ 2561

- กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)				 27-28 กุมภาพันธ์ 2561

- ผู้เสนอราคาเข้าเสนอราคาผ่านระบบ e-GP                            2 มีนาคม 2561

- เจ้าหน้าที่คณะกรรมการกำหนดราคากลาง พิจารณาผล พร้อมทำความเห็นชอบเสนอต่อ

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ                                                   5 มีนาคม 2561

- หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้มีอำนาจ                                   6 มีนาคม 2561

- ประกวดผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ E-GP  ปิดประกาศ ณ หน่วยงาน    8 มีนาคม 2561

- เว้นระยะอุทธรณ์  ก่อนการลงนามในสัญญา                              19 มีนาคม 2561

- ลงนามในสัญญา                                                              20 มีนาคม 2561

- ส่งสำเนาสัญญาตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไปให้ สตง (ภายใน 30 วันนับแต่วันทำสัญญาจ้างหรือข้อตกลง)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

เรื่อง  การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ตามหนังสือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินที่ ตผ 0004/ว.97 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2546 เรื่องประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่องการจัดทำแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2546 ให้หน่วยงานรับตรวจดำเนินการจัดทำแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับครุภัณฑ์ที่ราคาเกิน 100,000.-บาท และที่ดินสิ่งก่อสร้างที่มีราคาเกิน 1,000,000.-บาท โดยจำทำให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 ตุลาคม ของทุกปี และส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคแล้วแต่กรณี จำนวน 1 ชุด ภายในวันที่ 31 ตุลาคม ของทุกปีและกรณีมีการเพิ่มเติมหรือตัดทอนรายละเอียด หรือระยะเวลาในแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ส่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จำนวน 1 ชุด ภายใน  15  วันนับแต่วันที่อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมหรือตัดทอน  นั้น

บัดนี้ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เสร็จเรียบร้อยแล้วตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่         เดือน  มีนาคม  พ.ศ.2561

(นายประดิษฐ์  แย้มอิ่ม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

ที่นศ 86002/                                                                       องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

ตำบลบ้านเนิน    อำเภอเชียรใหญ่

จังหวัดนครศรีธรรมราช  80190

มีนาคม  2561

เรื่อง   รายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เรียน  ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 14 จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ้างถึง  1. หนังสือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ที่ ตผ0004/ว97 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2546

สิ่งที่ส่งมาด้วย    แบบรายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง(เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2561 จำนวน 1 ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึงให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน  รายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหรือตัดทอนรายละเอียด หรือระยะเวลาในแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง         ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน   จำนวน 1 ชุด  ภายใน 15 วัน  นับแต่วันที่อนุมัติแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมหรือ       ตัดทอน  ดังกล่าว นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน ตำบลบ้านเนิน อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งแบบรายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2ปีงบประมาณ 2561 มาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประดิษฐ์  แย้มอิ่ม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

กองคลัง   งานพัสดุ

โทรศัพท์/โทรสาร 0-7546-6120

www.baannern.go.th

(สำเนาคู่ฉบับ)

ที่นศ 86002/                                                                       องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

ตำบลบ้านเนิน    อำเภอเชียรใหญ่

จังหวัดนครศรีธรรมราช  80190

กุมภาพันธ์    2561

เรื่อง   รายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เรียน  ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 14 จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ้างถึง  1. หนังสือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ที่ ตผ0004/ว97 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2546

สิ่งที่ส่งมาด้วย    แบบรายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง(เพิ่มเติม) ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2561 จำนวน 1 ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึงให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน  รายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหรือตัดทอนรายละเอียด หรือระยะเวลาในแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง         ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน   จำนวน 1 ชุด  ภายใน 15 วัน  นับแต่วันที่อนุมัติแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมหรือ       ตัดทอน  ดังกล่าว นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน ตำบลบ้านเนิน อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งแบบรายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 1ปีงบประมาณ 2561 มาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประดิษฐ์  แย้มอิ่ม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

กองคลัง   งานพัสดุ

โทรศัพท์/โทรสาร 0-7546-6120

www.baannern.go.th